**Protokoll från möte med styrelsen – Musserongångens samfällighetsförening**  
  
  
**Datum:** 2019-03-11

**Tid:** 19:00-21:00

**Plats:** Musserongången 165

**Närvarande:** Ordförande Jacob Strandell

Vice ordförande Arne Hyppönen

Kassör Mikael Harnesk

Sekreterare Thomas AnderssonSuppleant Hans Ståhl  
Suppleant Joakim Färjemark

**1. Föregående protokoll**  
Protokollet godkänns och justeras.  
 **2. Ekonomi**  
Samfälligheten har ca 1 590 000 kr i tillgångar.

Gällande avfuktningsanläggning som avser Musserongången 179-199 är denna nu slutbetald.

Vad gäller begäran att kommunen ska betala en del av kostnaden för asfaltering vid garage N pågår fortfarande handläggning av detta ärende hos kommunen.   
  
Inledande möte med Sands Entreprenad kommer att äga rum den 5 april.

**3. Rapport från renoveringsgruppen**Företaget Beräkningskonsult AB ska inkomma med kalkyler gällande garage L och N.  
  
**4. Hyrparkeringarna**Inger att rappotrtera

**5. Åtgärdspunkter**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Åtgärdspunkt** | **Beskrivning** | **Åtgärd** | **Status** | **Ansvarig** |
| 180611:1 | Linjer och numrering i garage L | Numrering genomförs under kommande städdag | Vilande |  |
| 180611:4 | Byte av panel och dörrar på ett antal förråd | Utförs av Sands Entreprenad | Pågår | Arne |
| 180611:9 | Golven i garage L och N måste rengöras | Golven ska spolas, alltså ej väggar och tak. Fortsatt diskussion med Stortomas om detta. | Pågår | Styrelsen |
| 181113:2 | Brist på förråds- och garagenycklar | Fler nycklar ska kopieras | Åtgärdad | Thomas |
| 181113:5 | Cellplast i F308 | Lägga på våtrumsgips? Görs av Sands Entreprenad? | Pågår | Joakim |
| 190114:1 | Elstolpar | Nytt möte den 19 mars | Pågår | Arne |
| 190114:2 | Valberedning | Aktivera valberedningen inför årsstämman då både ordf och kassör aviserat sitt utträde från styrelsen till kommande årsstämma. | Pågår | Mikael |
| 190311:1 | Fordon läcker olja i garage N | Ägaren ska meddelas | Pågår | Arne |

**6. Övriga frågor**  
  
Rullporten i garage L har omfattats av en inspektion och nödvändiga åtgärder har vidtagits. Ny inspektion av detta kommer att göras.  
  
Problemet med proppar som löste ut ofta i garage L är åtgärdat.  
   
Den 25 april kl 19:00 kommer det att hållas årsstämma i matsalen på Krusboda skola.  
Separat kallelse för detta kommer att skickas ut till samtliga berörda hushåll.

**7. Nästa styrelsemöte**Nästa styrelsemöte äger rum på Musserongången 146, den 2 april 2019, kl 19:00.  
 **8. Mötet avslutas**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  
Jacob Strandell Thomas Andersson  
*Ordförande Sekreterare*